Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego

Projekt umowy

UMOWA NR …………………….

zawarta w dniu …………………………… r. w ………………….. pomiędzy:

Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, 39-200 Dębica, ul. Bojanowskiego 8-10, NIP: 8721904339 zwane dalej „Zamawiającym”, które reprezentuje:

s. Barbara Pliszka – Przełożona Generalna

a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

- Przedmiot umowy:

§ 1

- Zgodnie z postępowaniem zakupowym o udzielenie zamówienia przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycję pn. Prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu.

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające za zadanie ochronę zabytkowego budynku użytkowanego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu.

- Zakres robót obejmuje:

- stolarka okienna i drzwiowa:

- demontaż i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową;

- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej;

- tynki:

- przygotowanie powierzchni ubytków tynku i gzymsów;

- usunięcie nawarstwień 1,5 cm wtórnej wyprawy tynkarskiej;

- doczyszczenie pow. odsłoniętych tynków;

- usunięcie odspojonych warstw, rozkucie szczelin i wykonanie bruzd w warstwie podkładowej;

- usuniecie zawilgoconych tynków na poziomie fundamentów wewnątrz i na zewnątrz budynku;

- wstępne zwalczenie i zabezpieczenie obiektu przed mikroorganizmami;

- uzupełnienie pęknięć (szczelin włosowatych) tynków, gzymsu i obramowań;

- wykonanie tynków podkładowych (solo chłonnych) na poziomie cokołów i rynien spustowych;

- wykończenie tynków drobnoziarnistą zaprawą tynkarską;

- stiukowe obramienia okienne/drzwiowe:

- zabezpieczenie luźnych detali wystroju sztukatorskiego stiuków;

- wykonanie uzupełnień ubytków sztukatorskich wraz z opracowaniem powierzchni;

- malowanie elewacji:

- dwukrotne malowanie farbami krzemoorganicznymi wg. ustalonej kolorystyki tynku.

- impregnacja elewacji:

- wykonanie impregnacji warstwy lica tynków, gzymsów i stiukowych obramień;

- instalacje elektryczne i gazowe:

- demontaż instalacji elektrycznych i gazowych;

- przeprojektowanie i montaż rur instalacji gazowej i elektrycznej;

- przeniesienie skrzynek i szafek sterowniczych w miejsce mniej eksponowane;

- dach budynku:

- demontaż poszycia dachowego;

- prace renowacyjne przy więźbie dachowej: usunięcie i zastąpienie elementów drewnianych nowymi oraz renowacja lepiej zachowanych elementów;

- montaż nowego poszycia dachowego (blachodachówka);

- odwodnienie dachu

- uszczelnienie i odnowienie istniejącego lub wymiana odwodnienia dachu na nowe;

- stopnie betonowe

- korekta stopni nadlanie stopni przy wejściu do budynku po str. elewacji płd/zach. Wraz z położeniem nowych płytek

- metalowa balustrada

- wykonanie nowej balustrady dostosowanej do skorygowanych stopni i stylistyki budynku;

- uporządkowanie terenu wokół obiektu;

- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej po zakończeniu prac.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają:

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar robót – (z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia) -

- Program prac konserwatorskich

- Zalecenia konserwatorskie

- Postanowienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

- Ekspertyza konstrukcyjno- mykologiczna stnu technicznego budynku

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- Zapytanie ofertowe

- Obowiązki Zamawiającego:

§ 2

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania Wykonawcy terenu/placu budowy;

- przekazania dokumentacji projektowej;

- dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w niniejszej umowie;

- zapłaty umówionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany i odebrany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- Obowiązki Wykonawcy:

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z ofertą, dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 4 a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi z zastosowaniem się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz w zakresie umożliwiającym przekazanie go do użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych - dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy użyciu w pełni sprawnego i będącego w dyspozycji Wykonawcy sprzętu - spełniającego wymagania norm technicznych oraz posiadającego aktualne wymagane przepisami badania techniczne i ubezpieczenie;

- Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej, jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia;

- Terminowe rozpoczęcie i realizacja robót po uzgodnieniu kolejności i sposobu ich prowadzenia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego;

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za stosowność i bezpieczeństwo wszystkich działań w związku z prowadzeniem robót.

- Zabezpieczenie terenu budowy:

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, w tym m.in.:

- wygrodzenia i zabezpieczenia budowy,

- wyznaczenie i zabezpieczenie strefy składowania materiałów budowlanych,

- sporządzenia planu BIOZ jeżeli jest wymagany.

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Organizacja utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt terenu/placu budowy i zaplecza robót wraz z zapewnieniem niezbędnych mediów oraz dróg przejazdu wraz z organizacją i zabezpieczeniem ruchu na terenie robót;

- Zapewnienie na własny koszt:

- wykonania zabezpieczeń oraz oznakowania tymczasowych dróg, dojść, przejść oraz stref niebezpiecznych, wydzielonych i ograniczonego dostępu zgodnie z przepisami,

- profesjonalnego, zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy,

- wykonania z materiałów własnych a następnie demontażu tymczasowych elementów zagospodarowania i urządzeń placu budowy w tym w szczególności wszelkich niezbędnych do wykonania elementów wydzielających teren robót oraz wszelkich elementów zabezpieczających.

- Zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy i w bezpośrednim otoczeniu oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;

- Wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia robót, w tym także: przyłączy wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zagospodarowanie placu budowy i dozór terenu budowy;

- Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- Informowanie Zamawiającego (Nadzoru inwestorskiego) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy wypadkach i kontrolach;

- Koordynacja, nadzorowanie i rozliczanie pracy Podwykonawców – Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, także za wszystkich Podwykonawców realizujących przedmiot umowy;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia;

- Uczestniczenie na żądanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji;

- Zorganizowanie i ponoszenie ewentualnych kosztów odbiorów technicznych, badań i pomiarów wynikających z przepisów techniczno-budowlanych;

- Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym naprawienie na własny koszt zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych robót;

- Przygotowanie od strony technicznej i udział w odbiorach robót;

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzu i przekazanie jej Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej w dniu odbioru końcowego całego zamówienia;

- Naprawienie wszelkich szkód osobowych i rzeczowych, które wyrządzi Zamawiającemu lub/i osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji robót, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt;

- Usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rękojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wymagania materiałowe i technologiczne:

§ 4

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z fabrycznie nowych materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co, do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w Dokumentacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przez Wykonawcę. Z zastrzeżeniem ust. 4 akceptacji dokonuje nadzór inwestorski.

- Na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń aktualny certyfikat lub aprobatę techniczną.

- W przypadku wątpliwości co do jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej, jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona wymiany wadliwych materiałów.

- W przypadku gdy zamontowane lub przewidziane do zamontowania urządzenia i wyposażenie nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego lub/i nie posiadają wymaganych przepisami certyfikatów lub aprobat technicznych Wykonawca na własny koszt dokona ich wymiany.

- Technologia wykonania robót powinna być zgodna z wymogami producentów materiałów i urządzeń oraz z Dokumentacją i odnośnymi przepisami branżowymi.

- W przypadku zaproponowania przez Zamawiającego lub Wykonawcę zamiennych rozwiązań w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiałów lub wyrobów wskazanych w Dokumentacji, zmiany te wymagają uprzedniego dokonania uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów i akceptacji nadzoru inwestorskiego – na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- Materiały i urządzenia, o których mowa powinny posiadać świadectwa, jakości, certyfikaty kraju pochodzenia, atesty i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom.

- Wymaganiom dokumentacji.

- Ogólne zasady realizacji przedmiotu umowy:

§ 5

- Przekazanie terenu budowy nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy.

- W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz 1 komplet dokumentacji projektowej.

- Wykonawca przed planowanym rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) następujące dokumenty:

- wymagany przepisami plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

- oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków na budowie;

- kopie uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót oraz dokumenty potwierdzające przynależność do samorządu zawodowego oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w terminie określonym w protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepisów art. 41 Prawa Budowlanego.

- Z uwagi, iż prace będą odbywac się w obiekcie czynnym ( tj. prowadzone jest w nim przedszkole oraz znajdują się w nim mieszkania Sióstr Służebniczek) wszelkie roboty mogące powodować utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym, z co najmniej 2- dniowym wyprzedzeniem.

- W terminie 10 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający elementy robót oraz zasady i termin realizacji robót.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy wymaga sprawdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego a następnie uzgodnienia z Zamawiającym.

- Zamawiający może zgłaszać uwagi do treści przekazanego mu przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Odbiory robót dokonywane będą w terminach i na zasadach określonych w § 11.

- Nie przedłożenie w terminie przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 3 skutkować będzie opóźnieniem terminu rozpoczęcia robót i będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Ubezpieczenie:

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót od:

- odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, minimalna wartość ubezpieczenia winna wynosić 500 000,00 zł.

- Ubezpieczenie wymienione w ust. 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

- Wykonawca będzie przedłużał ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, aby zapewnić aż do daty podpisania Protokołu odbioru końcowego robót, pokrycie straty lub szkody, za którą jest odpowiedzialny Wykonawca, a wynikającej z przyczyny zaistniałej przed podpisaniem Protokołu odbioru końcowego robót, oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia jakichkolwiek innych działań w tym szkody powstałe wskutek działań Wykonawcy w miejscu robót, celem wykonania obowiązków gwarancyjnych oraz dodatkowo szkody powstałe podczas okresu gwarancyjnego wskutek przyczyny zaistniałej w okresie wykonania robót.

- Personel Wykonawcy:

§ 7

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana(i) ……………………………………………………………………… posiadającej uprawnienia budowlane Nr ………………………  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w tym co najmniej:

- kierownik prac konserwatorskich, który spełnia wymogi wskazane w przepisach art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm)  Pan (i) …………………………………..………

- Kierownik budowy i osoby, o których mowa w ust. 2 zobowiązani są do wykonywania obowiązków zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Kierownik budowy odpowiada, za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń terenu robót, jak również za ich stałą sprawność techniczną.

- Wykonawca i osoby, przez niego wskazane, wyznaczone i ustanowione zobowiązani są stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez Nadzór inwestorski.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z tych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia wymaganego postanowieniami zapytania ofertowego.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i ust.2, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy oraz niestosowanie się Wykonawcy do trybu określonego w ust. 6 stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osób wskazanych, wyznaczonych i ustanowionych przez Wykonawcę, w przypadku nienależytego wykonywania przez te osoby swoich obowiązków.

- Wynagrodzenie:

§ 8

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  w kwocie: ……………………. zł netto  (słownie: ……………………………);  z podatkiem VAT 23% tj. …………………….. zł;  (słownie: ………………… ……………………………………… .);  ……………………………………..;  (słownie: …………………………………………………………………;  zgodnie z ofertą Wykonawcy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne wykonawcy 	podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki 	tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim 	przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z 	uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury 	(powstania obowiązku podatkowego).

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym również koszty związane z usunięciem wszystkich ewentualnych wad i usterek oraz wszystkich badań, opracowań i uzgodnień niezbędnych do dopuszczenia obiektu do użytkowania i eksploatacji, a także ceny dostarczonych materiałów.

- Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

- Zamawiający podkreśla i wskazuje, że przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3013/PolskiLad.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki, na poczet wykonania zamówienia objętego niniejszą umową w kwocie nie mniejszej niż wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadająca procentowi udziału własnego w planowanej wartości inwestycji (tj. 10%) jednak nie więcej niż 12 816,97 złotych. (W przypadku, gdy wartość 10% przekroczy 12 816,97 złotych rozliczenie z wykonawcą różnicy nastąpi fakturą częściową płatną przed wypłatą środków z dotacji).

- Zaliczka zostanie wypłacona na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.

- Wykonawca do faktury zaliczkowej dołączy informację, co do zakresu robót, na których realizację wykorzysta udzieloną zaliczkę.

- Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, iż kwota zaliczki podlega zwrotowi na rachunek Zamawiającego bez odrębnego wezwania w razie odstąpienia od umowy.

- Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Wykonawcy wypłacone zostanie wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba, że zaliczka ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu.

- Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład.

- Wypłata wynagrodzenia pochodzącego z dotacji zostanie wypłacona w jednej transzy po zakończeniu zadania w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia.

- Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone dokonaniem protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie końcowej faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Faktura VAT powinna być wystawiona na: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 			BDNP, ul. Bojanowskiego 8-10, 39-200 Dębica NIP: 8721904339

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej faktury VAT, zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonej do zapłaty, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury VAT będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wynikających z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich, ani dokonywać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Płatność na podstawie faktury po zakończeniu prac: Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktury VAT końcowej.

Rozliczenie końcowe

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru   przedmiot zamówienia oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości.

- Zamawiający sprawdza  zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty  wykonawcy w ciągu  7  dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

- Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót, wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy.  Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną na podstawie faktury częściowej, zaliczkowej.

- Podwykonawcy:

§ 9

- Wykonawca powierza/nie powierza Podwykonawcy: ………………………………………………………………………., wykonanie części przedmiotu umowy, w niżej określonym zakresie: ……………………………..

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy.

- Każdorazowe powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy wymaga zawarcia pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą pisemnej umowy o podwykonawstwo. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego lub nieprzedłożonej Zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót.

- Terminy:

§ 10

- Strony ustalają następujące terminy:

- zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Odbiór przedmiotu umowy:

§ 11

- Ustala się, że Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Kierownika Budowy lub kierownika robót branży  odpowiadającej rodzajowi odbieranych robót wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalności odpowiadającej rodzajowi odbieranych robót.

- Odbiory częściowe dokonywane będą w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę (Kierownika budowy) zakresu wykonanych elementów rozliczeniowych robót i potwierdzeniu wykonania ww. zakresu przez nadzór inwestorski.

Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie protokołu częściowego odbioru robót sporządzonego i podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, inspektorów nadzoru robót odbieranych branż, Kierownika Budowy, kierowników robót odbieranych branż oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Odbiór końcowy dokonany będzie po wykonaniu całości robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy w następującym trybie:

- Wykonawca (Kierownik budowy) zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego, zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru.

- Termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego wyznacza Zamawiający.

- Odbioru końcowego dokonuje komisja odbioru powołana przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik Budowy i przedstawiciel Wykonawcy oraz w razie potrzeby kierownicy robót i inspektorzy nadzoru inwestorskiego o specjalności odpowiadającej rodzajowi odbieranych robót.

- W odbiorze końcowym mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony i inne osoby zaangażowane w realizację zamówienia a także przedstawiciele docelowego użytkownika obiektu.

- Rozpoczęcie czynności odbioru robót nastąpi w terminie 14 dni od daty potwierdzenia gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zakończenie czynności odbioru robót nastąpi w terminie 21 dni od daty ich rozpoczęcia z zastrzeżeniem ust. 5 - ust. 9,

- W dniu zakończenia czynności odbioru robót, ustalonym przez strony, jako termin odbioru, sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót.

- Warunkiem dokonania odbioru robót jest ich zakończenie a następnie zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, na którą składają się w szczególności:

- dziennik budowy;

- oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane;

- powykonawcza dokumentacja projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta (dotyczy przypadków zmian nieodstępujących w sposób istotny od projektu budowlanego zatwierdzonego w decyzji zezwalającej na budowę);

- atesty, deklaracje zgodności i świadectwa, jakości na wbudowane materiały i urządzenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- świadectwa wykonanych badań i prób, w szczególności protokoły z uruchomienia wszystkich instalacji i urządzeń;

- zestawienie wykonanych robót;

- oświadczenie Wykonawcy zapewniające, że na dzień zakończenia odbioru nie występują żadne zaległości w wypłacie wynagrodzenia (zobowiązania wymagalne) na rzecz podwykonawców - jeżeli część przedmiotu umowy powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

- Karta Gwarancji jakości na wykonane roboty;

- inne, nie wymienione wyżej dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, wynikające z obowiązujących przepisów i niezbędne dla zakończenia czynności odbiorowych a następnie do uzyskania na ich podstawie wymaganych prawem zezwoleń na użytkowanie dla zrealizowanego przedmiotu umowy.

- W przypadku nie dostarczenia któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust.5 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał prawo odmówić potwierdzenia gotowości do czynności odbiorowych, zaś Wykonawca obowiązany jest ponownie zgłosić gotowość do czynności odbiorowych i termin wykonania liczy się od daty ponownego zgłoszenia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych, iż zgłoszony do odbioru przedmiot umowy posiada wady lub usterki, to:

- w przypadku wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odmówić odbioru. W tym przypadku Zamawiający ma prawo wedle własnego wyboru, odstąpić od umowy w terminie 14 dni 
od dnia zakończenia czynności odbiorowych lub zażądać wykonania przedmiotu umowy ponownie,

- w przypadku wad i usterek nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin na usuniecie wad i usterek, z zastrzeżeniem że nie stanowi on zmiany terminu wykonania umowy, w tym nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §10 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Należyte usunięcie wad i usterek zostanie  potwierdzone stosownym protokołem odbioru.

- Po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu umowy oraz usunięciu wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Gwarancja i rękojmia:

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową.

- Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpocznie się w dniu następnym po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przejęcia całości robót przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady przedmiotu umowy ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji lub stwierdzone w toku czynności odbiorowych.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wbudowania niewłaściwych materiałów i zastosowanie niewłaściwych metod i technologii wykonania robót przez Wykonawcę.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych na materiały i urządzenia dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, jakości i rękojmi za wady zobowiązany jest w szczególności do:

- udziału w przeglądach gwarancyjnych dokonywanych na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.

- usunięcia na koszt własny wszelkich wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy, zmniejszających wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

- Z czynności przeglądu gwarancyjnego zostanie każdorazowo spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądu, w tym również dotyczące zakwalifikowania ewentualnie stwierdzonych wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz sposobu i terminu usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wyznaczonym w dniu przeglądu. Jeżeli ze względów technicznych usunięcie wad nie będzie możliwe w wyznaczonym terminie, to Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Nieuzasadnione niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu zakwalifikowane będzie, jako odmowa usunięcia wad.

- Każdorazowe usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie na piśmie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o ich usunięciu.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z okresu gwarancji i rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia

- Na co najmniej 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie, nastąpi ostatni przegląd gwarancyjny. Ostateczny odbiór robót mający na celu ustalenie stanu wykonanych robót oraz służący potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, zostanie przeprowadzony również przed upływem tego okresu.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.

- Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej.

- Kary umowne:

§ 13

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy trwające dłużej niż 10 dni w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za nieuzasadnioną przerwę w realizacji przedmiotu umowy z powodów innych niż określone w § 15 ust. 1 pkt. 1, z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz trwającą dłużej niż 10 dni w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10, 00 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za nieuzasadnione i zawinioną zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu umówionych części dokumentacji w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

- Kary umowne płatne będą w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

- Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, w którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- Odstąpienie od umowy:

§ 14

Prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługuje jej Stronom w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności.

- w przypadku, gdy roboty budowlane objęte przedmiotem umowy wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny, niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru wykonanych robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przy udziale Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest w terminie 30 dni do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- przejęcia pod swój dozór terenu budowy.

- Obliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz przy udziale Inspektora nadzoru, procentowego zaawansowania wykonanych robót.

- Zmiany umowy:

§ 15

- Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

- przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy – maksymalnie o ilość dni odpowiadającą wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie:

- przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji tych zdarzeń,

- wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, bądź ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót zgodnie z ustaloną technologią ich wykonania, jeżeli warunki takie utrzymują się dłużej niż 14 dni,

- wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

- konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i które mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

- niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- wystąpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania w niej istotnych zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót,

- wykorzystania całej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia i chwilowym brakiem środków na dalszą realizację

- zmiany przepisów prawa,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową.

- Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w następstwie:

- konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urządzeń i obiektów budowlanych,

- zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:

- zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

- Zmiany osób Personelu Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy – zmiana taka może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż proponowana na stanowisko inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany osoby musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) :

a) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

b) w przypadku  zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych.

- Zaistnienie któregokolwiek zdarzenia lub okoliczności przewidzianych w ust. 1, upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona umowy dowiedziała 
się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Dopuszcza się zmiany umowy z przyczyn i w zakresie przewidzianym w art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w przypadkach przewidzianych w ust. 1.

- Postanowienia końcowe:

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Wszelkie spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Zamawiającego w przypadku, gdy zgodnie z ust. 2 nie nastąpi polubowne rozwiązanie sporu pomiędzy stronami w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia mediacji.

- Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający: 	Wykonawca: